Управление рисками
уровень зрелости 3 (определённый)
ключевая область 17
группа 3305
Лысенко А.А.
Свириденко С.В.

---
Цель
Целью управления рисками является определение потенциальных проблем до их проявления, так чтобы мероприятия по обращению с рисками могли быть спланированы и осуществлялись должным образом на протяжении всего жизненного цикла для смягчения враждебных влияний на достижение целей.

---
Связи
Планирование проекта — идентификация рисков в проекте и планирование вовлечения важных заинтересованных лиц.
Мониторинг и контроль проекта — отслеживание проектных рисков.
Анализ решений — использование структурного подхода к решениям для вычисления альтернатив выбору и смягчению обнаруженных рисков.

---
Частные и общие цели
Частные цели
SG1 Подготовьтесь к управлению рисками
SG2 Обнаружьте и анализируйте риски
SG3 Смягчайте риски
Общие цели
GG1 Достигните частных целей
GG2 Установите управляемый процесс
GG3 Установите определённый процесс
GG4 Установите количественно управляемый процесс
GG5 Установите оптимизирующий процесс

---
Частные цели
SG1 Подготовьтесь к управлению рисками
  - SP 1.1-1 Определите источники и категории рисков
  - SP 1.2-1 Определите параметры рисков
  - SP 1.3-1 Установите стратегию управления рисками
SG2 Обнаружьте и анализируйте риски
  - SP 2.1-1 Обнаружьте риски
  - SP 2.2-1 Ранжируйте риски
SG3 Смягчайте риски
  - SP 3.1-1 Разработайте планы смягчения рисков
  - SP 3.2-1 Реализуйте планы смягчения рисков

---
SG1
Подготовьтесь к управлению рисками
Результат: Риски обнаружены и проанализированы для определения их относительной важности.
Стратегии обнаружения, анализа и смягчения рисков установлены и поддерживаются.
Риски внесены в план рисков проекта.
Стратегия управления рисками опирается на возможные в данной ситуации действия, ресурсы и подходы к управлению для применения и контроля программы контроля рисков. Сюда включаются планирование источников риска, схема распределения рисков по категориям и параметры оценки и контроля рисков для эффективного управления.

---
SP 1.1-1
Определите источники и категории рисков
Типичные продукты:
Список источников рисков (внешних и внутренних)
Список категорий рисков
Практики:
Определите источники рисков
Определите категории рисков

---
SP 1.2-1
Определите параметры рисков
Типичные продукты:
Расчёт и классификация рисков, их приоритеты
Требования к управлению рисками (уровни начала воздействия, интервалы проверок и т.п.)
Практики:
Определите последовательные критерии оценки и расчёта вероятностей наступления рисков и их уровней
Установите пороги для каждой категории рисков
Определите границы действия этих порогов между и внутри категорий

---
SP 1.3-1
Установите стратегию управления рисками
Типичные продукты:
План управления проектными рисками

---
SG2
Обнаружьте и анализируйте риски
Результат: Риски обнаружены и проанализированы для определения их относительной важности.
Степень риска определяет ресурсы, необходимые для управления им, а также понимание, когда потребуются дополнительные усилия по управлению.
Анализ рисков влечёт идентификацию рисков от внешних и внутренних источников, а затем оценку каждого риска для определения вероятности наступления и последствий.

---
SP 2.1-1
Обнаружьте риски
Типичные продукты:
Список определённых рисков, включая контекст, условия и последствия наступления
Практики:
Определяйте риски, связанные со стоимостью, сроками и производительностью на всех фазах разработки
Пересматривайте элементы окружения, которые могут повлиять на выполнение проекта

---
SP 2.1-1 (продолжение)
Обнаружьте риски (продолжение)
Практики (продолжение):
Пересматривайте критические элементы проекта в ходе определения рисков, чтобы удостовериться, что учтены все аспекты проводимых работ
Пересматривайте проектный план в ходе определения рисков, чтобы удостовериться, что учтены все аспекты проводимых работ
Документируйте контекст, условия и потенциальные последствия наступления рисков
Определите участников проекта, на которых оказывает влияние данный риск

---
SP 2.2-1
Ранжируйте риски
Типичные продукты:
Список рисков с перечислением значений параметров для каждого риска.
Практики:
Оценивайте выделенные риски, используя определенные параметры
Классифицируйте и группируйте риски в соответствии с определенными категориями рисков
Назначьте рискам приоритет для их ослабления

---
SG3
Смягчайте риски
Результат: Риски обнаружены и проанализированы для определения их относительной важности.
Степень риска определяет ресурсы, необходимые для управления им, а также понимание, когда потребуются дополнительные усилия по управлению.
Анализ рисков влечёт идентификацию рисков от внешних и внутренних источников, а затем оценку каждого риска для определения вероятности наступления и последствий.

---
SP 3.1-1
Разрабатывайте планы смягчения рисков
Типичные продукты:
Список действий по обработке для каждого идентифицированного риска
Планы смягчения рисков
Список ответственных за каждый риск
Практики:
Определяйте уровни рисков и граничные условия, при достижении которых риск становится неприемлемым и инициируются действия по обработке риска

---
SP 3.1-1 (продолжение)
Разрабатывайте планы смягчения рисков (продолжение)
Практики (продолжение):
Определяйте ответственного или группу ответственных за реагирование на каждый риск
Устанавливайте стоимостную выгоду мероприятий по предотвращению рисков или смягчению их последствий для каждого риска
Разрабатывайте общий план смягчения рисков для всего проекта, сочетающий в себе планы реализации смягчения для каждого риска
Разрабатывайте планы реагирования на наступившие риски для выбранных критических рисков

---
SP 3.2-1
Применяйте планы смягчения рисков
Типичные продукты:
Обновленные списки состояний рисков
Обновленные определения вероятности, последствий, рейтинга и границ рисков
Обновленные списки доступных действий по обработке рисков
Обновленные списки выполненных действий по обработке рисков
Планы смягчения

---
SP 3.2-1 (продолжение)
Применяйте планы смягчения рисков (продолжение)
Практики:
Проводите мониторинг состояния рисков
Предоставляйте способы слежения за действиями по обработке рисков
Применяйте выбранные действия по обработке рисков, когда превышены граничные условия для наблюдаемых рисков
Устанавливайте график или периодичность действий для каждого плана по обработке рисков (или действий), который включает в себя начальную дату и предполагаемую конечную
Непрерывно обеспечивайте каждый план соответствующими ресурсами, для обеспечения успешного выполнения стратегии по обработке рисков
Собирайте метрики производительности для каждого действия по обработке рисков